Lesznowola, dnia 13.06.2014r.

RZP – 271.2.03.02.2014

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

przetargowym na „ Remont dróg gminnych w

roku 2014”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.). Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sposób następujący :

W § 8 ust.1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ wprowadza się następujące zmiany:

„§ 8 1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność - w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 umowy,

2) w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 umowy,

3) za opóźnienie w przystąpieniu do realizacji robót w stosunku do terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 - w wysokości 0,05% łącznego wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, w przypadku bezpośredniej zapłaty w wysokości 0,10 %  wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od dnia następnego po terminie płatności,

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 1 ( lub ich cześć)  lub projektu jej zmiany w wysokości  2 000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych ) .

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych)”.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Z up. Wójta

mgr Marek Ruszkowski

Zastępca Wójta

Załączniki:

Zmieniony wzór umowy

Załącznik nr 7

Wzór umowy

Umowa Nr RZP  272/…/…./…../2014

zawarta w dniu …. ….. .2014r. w Lesznowoli pomiędzy Gminą Lesznowola, 05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, reprezentowaną przez:

Z-cę Wójta 			- Marka Ruszkowskiego

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

………………………………………………., zarejestrowaną w ……………………………... pod numerem: ……………………………………….., reprezentowaną przez:

……………….		-  ………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”

następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie: „Remont dróg gminnych w  roku 2014 ”  obejmujący:

1) remont dróg o nawierzchni nieulepszonej, obejmujący:

- równanie i profilowanie wraz z zagęszczeniem dróg o nawierzchni gruntowej (szerokość pasa

drogowego 3 – 6 m),

- równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej (szerokość pasa drogowego 3 – 6 m),

- mechaniczne ścinanie poboczy, grubość warstwy ścinanej do 10 cm, wraz z wywiezieniem

urobku,

- mechaniczne ścinanie poboczy, grubość warstwy ścinanej do 20 cm, wraz z wywiezieniem

urobku,

- wzmocnienie nawierzchni gruntowej tłuczniem kamiennym,

- wzmocnienie nawierzchni gruntowej tłuczniem betonowo-kamiennym

- wzmocnienie nawierzchni destruktem asfaltowym

- renowacja nawierzchni z tłucznia kamiennego

- renowacja nawierzchni z destruktu

- remont cząstkowy nawierzchni z kruszywa

- remont cząstkowy nawierzchni z destruktu.

2) remont cząstkowy dróg o nawierzchni betonowej, obejmujący:

- naprawę chodnika z kostki betonowej szarej i kolorowej o gr. 6 cm (materiał wykonawcy),

- naprawę chodnika z kostki szarej i kolorowej o gr. 6 cm (materiał z odzysku),

- naprawę chodnika lub jezdni z kostki betonowej szarej i kolorowej o gr. 8 cm (materiał

wykonawcy),

- naprawę chodnika lub jezdni z kostki betonowej szarej i kolorowej o gr. 8 cm (materiał z odzysku),

- naprawę krawężników betonowych (materiał wykonawcy),

- naprawę krawężników betonowych (materiał z odzysku),

- naprawę obrzeży betonowych (materiał wykonawcy),

- naprawę obrzeży betonowych (materiał z odzysku),

- remont uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych i wpustów ulicznych (materiał wykonawcy),

- regulację pionową włazów studzienek kanalizacji i wpustów ulicznych (materiał wykonawcy),

- wymianę uszkodzonych przepustów drogowych pod jezdnią

- wymiana uszkodzonych studni chłonnych wraz z osadnikami

- wymiana uszkodzonych studni rewizyjnych i połączeniowych kanalizacji deszczowej

- wymiana uszkodzonych osadników kanalizacji deszczowej

- wymiana uszkodzonych rur kolektora kanalizacji deszczowej

- wykonanie ścianki czołowej przepustu D40, D50, D60, beton B20

- wykonanie progu – szer. 5 m.

- wykonanie progu – szer. 7m.

3) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, obejmujący:

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno – asfaltowymi, z ręcznym obcinaniem krawędzi, grubość warstwy 4 cm, ubytek o powierzchni do   5 m2,

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno – asfaltowymi, z ręcznym obcinaniem krawędzi, grubość warstwy 4 cm, ubytek o powierzchni większej niż 5 m2,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych, grubość warstwy 4 cm, naprawa powierzchni większej niż 200 m2,

- wykonanie podbudowy z łamanego materiału kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy      3 cm – uzupełnienie głębokich ubytków.

4) wzmocnienie nawierzchni gruntowej płytami betonowymi 100x75x12,5 (JOMB) jednostka: 1m2 wzmocnionej powierzchni.

5) umocnienie skarp rowów ażurowymi płytami betonowymi 60x40x10 (EKO) - jednostka: 1m2 wzmocnionej powierzchni.

6) Oznakowanie pionowe wraz z montażem przy zastosowaniu znaków małych pierwszej generacji:

a). Znaki kategorii A;

b). Znaki kategorii D;

c). Znaki kategorii B i C;

d). Tablice U3d i U3c;

e). Tablice U9a i U9b;

f). Podtabliczki kat. T;

g). Balustrady U11a;

h). Bariery ochronne stalowe SP-09/1;

i). Bariery ochronne stalowe SP-09/4;

j). Słupki ocynkowane ogniowo o długości 3,5 m;

k). Lustra akrylowe okrągłe ( 600 mm;

l) Słupki blokujące U-12C;

ł) Punktowe elementy odblaskowe (oczka)

m) Progi zwalniające, przykręcane:

- element podstawowy – koszt 1 szt.

- zakończenie progu – koszt 1 szt.

III. Naprawa i konserwacja uszkodzonych znaków pionowych:

a). Prostowanie pochylonych słupków i regulacja tarcz znaków;

b). Mycie tarcz znaków (np. graffiti).

IV. Oznakowanie poziome przy użyciu masy chemoutwardzalnej grubowarstwowe:

a). Oznakowanie progów zwalniających wykonanych z kostki betonowej;

b). Oznakowanie nawierzchni asfaltowej;

c). Oznakowanie przejść dla pieszych.

2. Szczegółowy zakres prac objętych umową określa: przedmiar robót, kosztorys ofertowy, oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki: nr 1 ( 3 do niniejszej umowy będące jej integralną częścią.

( 2

- Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty określone w §1 z należytą starannością, z zachowaniem wymogów określonych przepisami prawa, w szczególności dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym właściwego oznakowania prowadzonych robót.

2. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za właściwe wykonanie powierzonego zadania oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa i odpowiada za szkody spowodowane przy wykonywaniu umowy.

( 3

1. Wykonawca przystąpi do robót objętych umową w ciągu 24 godzin od każdorazowego zgłoszenia przez Zamawiającego za pośrednictwem fax-u, telefonu lub maila.

2. Wykonanie robót w danym miesiącu będzie potwierdzone protokołami odbioru podpisanymi przez strony.

§ 4

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 1 ( lub ich część ), a także projektu jej zmiany oraz kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane o których mowa w § 1 ust. 1 ( lub ich część ) i jej zmian w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

  - Podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany do dołączenia zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

  - Do zawarcia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę umowy o roboty z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę umowy z podwykonawcą  lub jej projektu, wraz z częścią dotyczącą wykonania robót określonych w umowie nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy zobowiązany jest do przyjęcia terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo nie dłuższego niż 30 dni od dnia doręczania Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, o której mowa w  § 1 ust. 1 ( lub jej części ) .

  - Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:

    - przedmiot umowy powierzony do wykonania dalszemu podwykonawcy musi być tożsamy z zakresem prac zawartym w umowie.

    - przedmiot umowy do wykonania dalszemu podwykonawcy musi być zrealizowany zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami technicznymi z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadających wymagane odrębnymi przepisami certyfikaty i atesty,

    - wysokość wynagrodzenia dla dalszego podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie może skutkować zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy określonym w § 10 ust. 1.

    - zapłata wynagrodzenia dla dalszego podwykonawcy następować będzie po wykonaniu przedmiotu umowy, podpisaniu przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru robót i wystawieniu na niego faktury .

§ 5

Roboty, o których mowa w § 1 będą realizowane w okresie od dnia: ...................2014r. (data zawarcia umowy) do dnia: 31.12.2014r., lub do czasu wyczerpania kwoty  określonej w § 6      ust. 2.

( 6

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego, sporządzonego po wykonaniu rzeczowego zakresu robót określonego w zleceniu oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego obmiaru robót, w oparciu o ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym będącym załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy.

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć łącznie kwoty:

- netto (bez podatku VAT): .................................................................................

(słownie złotych: ………………………………………..………..……………………… )

-  wartość podatku VAT w zł...................................................................................................

(słownie złotych: ………………………………………..………..……………………… )

- brutto (łącznie z podatkiem VAT) w  zł ...........................................................

(słownie złotych: …………………………………………................................................

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie miesięcznie z dołu na podstawie faktury VAT wystawionej w oparciu o protokoły odbioru robót wykonanych w danym miesiącu, w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

4. Za datę realizacji płatności uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu należności na konto bankowe Wykonawcy.

5. Przelew wierzytelności wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru zakres robót objęty poszczególnymi zleceniami za pomocą fax-u. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez strony.

2. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, to Zamawiający odmówi odbioru do czasu ich usunięcia i wyznaczy dodatkowy termin na ich usunięcie. W przypadku zaistnienia wad nie dających się usunąć, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, ze skutkiem natychmiastowym.

3. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają używanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

4. Wykonawca zobowiązany jest być przy odbiorze osobiście lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru.

5. Protokół odbioru robót, o którym mowa w ust. 1 stanowi podstawę do wystawienia faktury.

§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność - w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 umowy,

2) w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 umowy,

3) za opóźnienie w przystąpieniu do realizacji robót w stosunku do terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 - w wysokości 0,05% łącznego wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, w przypadku bezpośredniej zapłaty w wysokości 0,10 %  wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od dnia następnego po terminie płatności,

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 1 ( lub ich cześć)  lub projektu jej zmiany w wysokości  2 000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych ) .

6)za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych)

- Jeżeli opóźnienie Wykonawcy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 przekroczy 14 dni Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy i żądania zapłaty kary umownej zgodnie z ust. 1.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. Zamawiający może potrącić karę umowną z dowolnej należności Wykonawcy.

4. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższy kwotę kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

5. W przypadku niezrealizowania płatności w ustalonym terminie Wykonawca obciąży Zamawiającego odsetkami ustawowymi za zwłokę.

§ 9

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 12 miesięcy na remonty: nawierzchni betonowych,  nawierzchni bitumicznych, oznakowanie pionowe i poziome – licząc od daty odbioru końcowego poszczególnych prac remontowych określonych szczegółowymi zleceniami.

§ 10

#### Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:

#### 1) niewykonania przez Wykonawcę prac objętych umową i niepodjęcia wykonania tych prac po pisemnym wezwaniu ze strony Zamawiającego;

2) opóźnienia w realizacji robót, o którym mowa w § 8 ust. 2.

3) w przypadku określonym w § 7 ust. 2.

§ 11

W związku z brzmieniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający

przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT.

§ 12

#### Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy, a ewentualne spory będzie rozstrzygał sąd cywilny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 14

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki nr 1(2  do umowy:

- Przedmiar robót

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

# ZAMAWIAJĄCY:                                                                                      WYKONAWCA:

# Text boxes

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.pl , wojt@lesznowola.pl

# Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60

05-506 Lesznowola