Załącznik nr 4

Wzór umowy

Umowa Nr RZP - 342/…/…./…../2006

zawarta w dniu …. ….. .2006r. w Lesznowoli pomiędzy Gminą Lesznowola,                           
05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, reprezentowaną przez:

Z-cę Wójta 			- Grzegorza Lewandowskiego

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

………………………………………………., zarejestrowaną w ……………………………... pod numerem: ……………………………………….., reprezentowaną przez:

……………….		-  ………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”

następującej treści:

Przedmiot umowy:

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie: Przebudowa ulicy Legionów w Mrokowie, obejmujące w szczególności:

- mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 2 910,00 m2,

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 2 910,00 m2,

- ułożenie podbudowy z masy mineralno - bitumicznej – 597,00 m2,

- wykonanie ław z oporem pod oporniki z betonu kl. B-10 – 67,00 m3,

- ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej – 453,00 m,

- ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej – 465,00 m,

- ułożenie warstwy betonu asfaltowego półścisłego o grubości warstwy wiążącej po zagęszczeniu 7 cm z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi
– 2 910,00 m2,

- ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego ścisłego, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi
– 2 910,00 m2,

- ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową – 480,00 m,

- ułożenie chodników z kostki brukowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce z piasku grubości 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem – 888,00 m2,

- ułożenie nawierzchni na wjazdach z kostki betonowej kolorowej o grubości 8 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem – 266,00 m2.

2. Szczegółowy zakres prac objętych umową określa: przedmiar robót, kosztorys ofertowy, dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki: nr 1 ( 4 do niniejszej umowy będące jej integralną częścią.

§ 2

Zamawiający przekaże Wykonawcy w ciągu 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy
1 egzemplarz dokumentacji projektowej.

§ 3

Ogólna odpowiedzialność Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty oraz usunąć wszelkie wady z należytą starannością i zgodnie z dokumentacją będącą podstawą zawarcia umowy.

2. Wykonawca odpowiada za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, sporządzoną przez siebie dokumentację techniczną powykonawczą oraz za metody organizacyjno - techniczne stosowane na terenie budowy.

§ 4

Ryzyko Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprawdzenie dokumentacji projektowej otrzymanej od Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia błędów Wykonawca zgłasza je na piśmie Zamawiającemu.

2. Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie umownym odpowiada Wykonawca.

3. W przypadku stwierdzenia strat i uszkodzeń w wykonywanych robotach, w materiałach budowlanych i urządzeniach związanych z prowadzoną inwestycją, odpowiada za to wykonawca, niezależnie od tego, co było przyczyną powstałych strat, wykonawca naprawi stratę na swój koszt na takim poziomie, aby odpowiadało to dokumentacji.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.

§ 5

Zapoznanie się Wykonawcy z terenem budowy

1. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty uzyskał niezbędne informacje dotyczące:

- ukształtowania terenu budowy,

- uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i nadziemne,

- warunków hydrologicznych i hydrogeologicznych,

- możliwości urządzenia zaplecza technicznego,

- możliwości zasilania w energię elektryczną, wodę itp.,

- stanu dróg dojazdowych,

- innych danych potrzebnych do sporządzenia oferty.

- Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w ofercie dane o terenie udostępnione przez Zamawiającego oraz warunki lokalne budowy rozpoznane we własnym zakresie.

- Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne lub warunki hydrologiczne i klimatyczne, jakich mimo swego doświadczenia nie mógł przewidzieć to ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym inspektora nadzoru.

§ 6

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do:

a). wykonania robót objętych umową zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami technicznymi w budownictwie,

b). zapewnienia obsługi geodezyjnej i geologicznej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu,

c). opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy,

d). zapewnienia nadzoru specjalistycznego dla robót wymagających takiego nadzoru,

e). prowadzenia robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa,

f). prowadzenia dokumentacji budowy i przygotowania oraz przekazania dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej,

g) przekazania Zamawiającemu niezbędnych danych i dokumentów koniecznych do przekazania do eksploatacji i na stan właściwym jednostkom organizacyjnym.

2. Wykonawca powinien zapewnić kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie z nich wywnioskowane.

3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go w terminie ustalonym dla odbioru robót.

§ 7

Harmonogram realizacji

- Wprowadzenie na budowę dla zrealizowania przedmiotu umowy określonego w §1 nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

- Nieprzekraczalny termin realizacji robót budowlanych ustala się na dzień: 31 maj 2007r.

3. Wykonanie prac zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego podpisanym przez strony.

§ 8

Kontrola jakości

1. Roboty powinny być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

2. Wszystkie materiały wykorzystane do realizacji zamówienia powinny odpowiadać ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881), powinny być zgodne z wymaganiami warunków technicznych realizacji zamówienia oraz poleceniami inspektora nadzoru i poddawane bieżącym badaniom w miejscu wyprodukowania lub na placu budowy. Wykonawca zapewni urządzenia, instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wykonania próbek i zbadania jakości, wagi i ilości użytych materiałów oraz dostarczy wymagane próbki materiałów.

3. Wszystkie próbki Wykonawca dostarczy na własny koszt.

4. Koszty przeprowadzenia badań będzie ponosić Wykonawca, jeśli są one wymagane w dokumentacji projektowej.

5. Przed przystąpieniem do wbudowania materiałów budowlanych i instalacyjnych Wykonawca na własny koszt przedstawi dowody jakości oraz pochodzenia tych materiałów do akceptacji przez nadzór inwestorski. Wyżej wymienione dokumenty Wykonawca dołączy do protokołu odbioru końcowego robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zatwierdzenia protokołu odbioru końcowego w przypadku braku dokumentów, o których mowa powyżej.

6. Inspektor nadzoru może zażądać wykonania badań dodatkowych. Wykonawca będzie ponosić koszty badań, jeśli wykażą one, że jakość materiałów i robót nie jest zgodna z dokumentacją.

§ 9

Usuwanie wad

1. Inspektor nadzoru jest obowiązany sprawdzić wykonanie robót i o wykrytych wadach powiadomić niezwłocznie Wykonawcę.

2. Sprawdzenie jakości robót przez inspektora nadzoru nie ogranicza uprawnień komisji odbioru powołanej przez Zamawiającego do ustalenia wad przedmiotu odbioru.

3. Zgłoszone wady powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 14 dni od uzyskania powiadomienia o ich wykryciu przez inspektora nadzoru lub komisję odbioru.

4. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być usunięte niezwłocznie.

5. Inspektor nadzoru poświadcza usunięcie wad.

§ 10

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę:

a/. netto zł:  ………………………..

słownie zł: ………………………………………………………………………………,

+ obowiązujący podatek VAT w wysokości: ……,

wartość podatku VAT w zł: …………………………,

słownie zł: ………………………………………………………………………………..,

b/. brutto zł: ………………………….

słownie zł: ………………………………………………………………………………..,

2. Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający zapłaci w następujący sposób:

a) na podstawie faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę po odbiorach częściowych robót, potwierdzonych protokołami odbioru częściowego, przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze - w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Wynagrodzenie wypłacone na podstawie faktur częściowych nie może przekroczyć 50% łącznego wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt. b.

b). pozostałą część wynagrodzenia umownego – na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę po odbiorze końcowym robót, przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze - w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

3. Za datę realizacji płatności uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu należności na konto bankowe Wykonawcy.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie podlega podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu.

5. Wynagrodzenie uwzględnia w szczególności:

a). koszty urządzenia terenu budowy,

b). koszty obsługi geodezyjnej,

c). koszty obsługi geologicznej,

d). koszty nadzorów specjalistycznych,

e). koszty ubezpieczenia,

f). koszty kontroli jakości,

g). koszty opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy,

h). koszty zużycia wody i energii,

i). koszty opracowania dokumentacji powykonawczej.

§ 11

Kary umowne

- Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca zobowiązani są do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zakończeniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu realizacji, określonego w § 7 ust. 2.

b) w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

c) w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 10 ust. 1 z tytułu nieterminowego usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji za wady, liczone za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do ustalonych terminów na ich usunięcie.

3. Jeżeli przed zakończeniem całości robót objętych umową jakakolwiek ich część zostanie uznana przez Zamawiającego za zakończoną zgodnie z warunkami umowy oraz przyjęta przez Zamawiającego kara za niedotrzymanie terminu będzie liczona od wartości robót zmniejszonej o wartość części robót zakończonych i przyjętych przez Zamawiającego.

4. W przypadku nie zapłacenia kar umownych w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania do dobrowolnej zapłaty, Zamawiający ma prawo ich potrącenia z bieżących płatności należnych Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia.

5. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót oraz wykonania innych zobowiązań.

6. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowań uzupełniających na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonych kar umownych.

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowo określonej za nieterminową zapłatę wynagrodzenia.

§ 12

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca przed zawarciem umowy dostarczy Zamawiającemu dokumenty stwierdzające wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zapewnia, iż Wykonawca:

a). wykona roboty zgodnie z dokumentacją projektową Zamawiającego, projektem wykonawczym i warunkami wykonania i odbioru robót,

b). ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,

c). usunie wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi,

d). dotrzyma wszystkich pozostałych warunków umowy.

3. Wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na 10% wartości umownej brutto zamówienia, tj. ………….… zł., (słownie zł: ………………………...… ).

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone jak niżej:

a) część zabezpieczenia w kwocie odpowiadającej 70% zatrzymanej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zwracana sukcesywnie, w ciągu 30 dni po bezusterkowym odbiorze końcowym zamówienia wraz z odsetkami w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy,

b) pozostała część zabezpieczenia w kwocie odpowiadającej 30% zatrzymanej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zwracana sukcesywnie, w ciągu     
14 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi, wraz z odsetkami w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

5. Jeżeli w toku realizacji umowy ustalona wysokość zabezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu lub jeżeli z powodu zwiększenia się wartości robót należałoby zabezpieczenie zwiększyć, to Wykonawca w terminie 14 dni od daty wezwania przez Zamawiającego zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie.

§ 13

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonane roboty, zobowiązując się do wykonania tych robót zgodnie z projektem zaakceptowanym przez Zamawiającego i z technicznymi warunkami wykonania robót.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość techniczną, użytkową i estetyczną wykonanych robót.

- Długość okresu gwarancji i rękojmi dla przedmiotu umowy ustala się na 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót.

§ 14

Podstawy odstąpienia od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

a). Wykonawca nie podjął się realizacji robót, pomimo zawarcia umowy w ciągu 10 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego do rozpoczęcia robót,

b). Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń inspektora nadzoru uporczywie nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi, warunkami technicznymi realizacji robót lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

c). Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację robót przez okres dłuższy niż 10 dni,

2. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty, dokonać komisyjnie z udziałem Zamawiającego inwentaryzacji robót wykonanych, zabezpieczyć teren budowy oraz opuścić teren budowy w terminie podanym przez Zamawiającego.

§ 15

Rozliczenia przy odstąpieniu od umowy

1. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy przechodzi na rzecz Zamawiającego.

2. W razie rozwiązania umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały i sprzęt opłacone przez Zamawiającego będą uważane za własność Zamawiającego i pozostaną w jego dyspozycji.

§ 16

Przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy,         
a ewentualne spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 18

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Załączniki nr 1 ( 4 do umowy:

1) Przedmiar robót.

2) Oferta Wykonawcy z kosztorysami ofertowymi.

3) Dokumentacja projektowa.

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA