Lesznowola, 2007-12- 17

# UZASADNIENIE

# Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych termin wykonania zadania p.n. „Remont budynku Zespołu Szkół Publicznych w Mrokowie – bloku żywieniowego (stołówki szkolnej)” przesuwa się z dnia  15. 12. 2007r. do dnia  15.02.2008r.

W związku z powyższym proponuję określenie wydatków w wysokości 100.000,-zł                        dotyczących realizacji części tego zadania, jako niewygasające z upływem roku 2007. Całkowita wartość robót remontowych wynosi  1.024.567,69 zł.

Ostateczny termin dokonania wydatków ustala się na dzień  15.02.2008r..

Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie określonym uchwałą zostaną zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego gminy.