PROJEKT

UCHWAŁA NR ………………

RADY GMINY LESZNOWOLA

z dnia ………….. 2011 r.

w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Zgorzała

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 1 
pkt. 20 i art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64 poz. 427 ze zm.) Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 585/XLII/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zgorzała wprowadza się następującą zmianę:

- w załączniku do tej uchwały zmienia się pkt. VI. Harmonogram przedsięwzięć planowanych do realizacji, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznowola.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Zgorzała

Dnia 9 listopada 2010 roku Rada Gminy Lesznowola zatwierdziła Plan Odnowy Miejscowości Zgorzała. W związku z uwagami do wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zgorzała”, wynikającymi ze zmiany Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220, z późn. zm.), zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Zgorzała.

# VI.  Harmonogram przedsięwzięć planowanych do realizacji

Tabela – Harmonogram zadań przewidzianych do realizacji w sołectwie Zgorzała w latach 2010 -2016

| Lp. | Zadanie przewidziane do realizacji | Potencjalne źródło finansowania UE i szacunkowy koszt realizacji zadania | Planowany Okres realizacji | Cel | Przeznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projekt i budowa świetlicy | PROW Działanie „Odnowa i rozwój wsi” 1 645 830 PLN | 2008-2011 | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego. | Obiekt pełnić będzie funkcje centrum kultury i rekreacji w miejscowości. |
| 2. | Budowa oświetlenia do działki Nr 300 – teren pod świetlicę | PROW Działanie „Odnowa i rozwój wsi” 124 030 PLN w tym 20 000 PLN - Fundusz sołecki | 2010 | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego. | Obiekt pełnić będzie funkcje centrum kultury i rekreacji w miejscowości. |
| 3. | Kanalizacja Zamienie oraz kolektor tłoczny Zgorzała – Zamienie, Nowa Wola, Lesznowola w ramach Kompleksowego programu gospodarki ściekowej gminy Lesznowola | RPO WM” Działanie 4.1 „Gospodarka wodno – ściekowa” lub PROW 1 264 119 PLN | 2010-2011 | Poprawa warunków życia lokalnej społeczności poprzez zapewnienie jej dostępu do dobrej jakości wody pitnej, poprawa stanu środowiska naturalnego | Lepsze wykorzystywanie zasobów naturalnych poprzez ograniczenie strat wody. Poprawa standardu życia mieszkańców przez podniesienie jakości podstawowej infrastruktury technicznej na drodze ekorozwoju. |
| 4. | Projekty i budowa systemu północnej magistrali wodociągowej – Mysiadło, Zgorzała, Podolszyn, Janczewice i Nowa Wola w ramach Kompleksowego programu gospodarki wodnej gminy Lesznowola | RPO WM Działanie 4.1 „Gospodarka wodno – ściekowa „ 3 023 916 PLN | 2010-2011 | Poprawa jakości życia mieszkańców, ochrona środowiska | Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru gminy, rozwój sektora usługowo–produkcyjnego, wzrost cen rynkowych nieruchomości i wartości gruntów, |
| 5. | Budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Lesznowola | PO IG, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” 2 261 359,14 zł | 2010-2011 | Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych dla mieszkańców wsi i zwiększenie ich wykorzystania. | Umożliwienie skorzystania z nowych technologii: e-administracji, e-learningu, e-zdrowia, telemedycyny. |
| 6. | Stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | RPO WM 2007-2013, Działanie 1.7 „Promocja gospodarcza” 180 000 000 zł | 2010-2012 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy | Opracowane i zharmonizowane bazy danych mają stanowić źródło informacji o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza, a także jego walorach gospodarczych i przyrodniczych. Wdrożone mechanizmy oparte na ICT będą ułatwiać JST racjonalne zarządzanie podległymi terenami oraz przysłużą się do lepszego wykorzystania przestrzennego potencjału regionu. |
| 7. | Budowa elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego | RPO WM 2007-2013, Działanie 2.2 „Rozwój e-usług” 60 000 000 zł | 2010-2012 | Poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców. | Wykorzystanie oferty systemu e-usług publicznych przez obywateli oraz przedsiębiorców. |
| 8. | Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych na terenie miejscowości | RPO WM Działanie 3.1. „Infrastruktura drogowa” 2 500 000 zł | 2010-2016 | Poprawa jakości infrastruktury drogowej, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. | Poprawa standardu życia mieszkańców przez podniesienie jakości podstawowej infrastruktury technicznej. |
| 9. | Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w obrębie miejscowości | PROW Działanie „Odnowa i rozwój wsi” 100 000 zł | 2013-2016 | Poprawa jakości życia mieszkańców, estetyzacja miejscowości. | Wzrost jakości życia mieszkańców. |
| 10. | Organizacja imprez kulturalnych i sportowych: festynów, imprez plenerowych | PO KL Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” 15 000 zł (rocznie) | 2012-2016 | Integracja mieszkańców, aktywizacja społeczności lokalnej. | Rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |

Strategia rozwoju miejscowości w głównej mierze zakłada zniwelowanie istniejących problemów i zaspokojenie potrzeb mieszkańców:

- w sferze infrastruktury społecznej – brak jest infrastruktury kulturalno-oświatowej, stąd potrzeba budowy świetlicy.

We wsi nie ma odpowiedniej placówki kultury. Brakuje miejsca spotkań, wydarzeń kulturalnych, integracji mieszkańców. Dlatego też z inicjatywy mieszkańców Zgorzały, mając na uwadze prognozy demograficzne i wzrost liczby mieszkańców, narodził się pomysł budowy świetlicy, która pełniłaby funkcje obiektu kultury i rekreacji w miejscowości.

Z powstałej świetlicy korzystać będzie cała społeczność zgorzały, zarówno osoby starsze jak 
i młodzież dla której będzie to miejsce spotkań. Przewiduje się organizacje w sali licznych imprez integracyjnych, edukacyjnych oraz towarzyskich. Stąd zdaniem mieszkańców realizacja projektu ma kluczowe znaczenie dla sołectwa. Realizacja projektu ma podnieść standard życia i pracy na wsi, zaspokoić potrzeby społeczne i kulturalne oraz zapewnić rozwój tożsamości społeczności lokalnej.

- w sferze infrastruktury technicznej – na terenie miejscowości niezbędne będą inwestycje związane z gospodarką wodną i ściekową w związku z realizacją na terenie gminy kompleksowego programu w zakresie gospodarki wodnej oraz gospodarki ściekowej.

- w sferze zagospodarowania przestrzennego – potrzeba zachowania dotychczasowej polityki przestrzennej.

Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców

Obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz centrum miejscowości, sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne, przedstawione w Planie Odnowy Miejscowości to:

- Projekt i budowa świetlicy – dzięki inwestycji w miejscowości powstanie miejsce odpowiadające potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców, gdzie możliwe będzie nawiązywanie kontaktów społecznych. Inwestycja wpłynie pozytywnie na pobudzenie aktywności środowiska lokalnego i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju 
i promocji lokalnych wartości i tradycji kulturowych;

- Budowa oświetlenia do działki Nr 300 (teren pod świetlicę wiejską), dzięki czemu nowo wybudowana świetlica będzie bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców centrum kultury i rekreacji w miejscowości;

- Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych na terenie miejscowości, co pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na drogach i komfort życia mieszkańców.

Zadania priorytetowe do realizacji w latach 2010-2016

I. Inwestycje z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej

Przeznaczenie i cel: poprawa jakości życia mieszkańców.

Na terenie gminy od 2006 roku realizowany jest program inwestycyjny pn. „Kompleksowy program gospodarki wodnej gminy Lesznowola" składający się z I i II fazy. W latach 2009 
– 2010 planowane jest zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowy program gospodarki wodnej gminy Lesznowola-Faza I”. Realizacja kompleksowego programu umożliwi dostosowanie istniejącej infrastruktury i jej rozwój do wzrastających potrzeb w zakresie dostępu mieszkańców do uzdatnionej wody o wysokiej jakości.

Natomiast w ramach realizowanego w gminie „Kompleksowego programu gospodarki ściekowej gminy Lesznowola” planowane do realizacji są inwestycje związane z kolektorem tłocznym w Zgorzale.

II. Budowa i wyposażenie ŚWIETLICY

Przeznaczenie i cel: Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury. W dłużej perspektywie realizacja projektu wpłynie pozytywnie na pobudzenie aktywności środowiska lokalnego i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji lokalnych wartości i tradycji kulturowych.

Istotnym efektem projektu będzie również podniesienie standardu życia i pracy na wsi. Dzięki funkcjonowaniu świetlicy mieszkańcy wsi będą mogli spotykać się na imprezach kulturalnych, integrujących społeczność wiejską.

Świetlica ma być miejscem organizacji czasu wolnego. Ma również zapoczątkować realizację wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i jakości życia na wsi.

Wraz z przebudową należy wyposażyć świetlicę w niezbędne do jej działalności wyposażenie.  Rozwój kulturalny, choć nie przynosi bezpośrednich korzyści materialnych, wpływa na każdą dziedzinę życia. Jest katalizatorem przemian społecznych. Będzie to miało bezpośrednie przełożenie na inne dziedziny życia mieszkańców wsi.

III. Budowa infrastruktury szerokopasmowego internetu na terenie całej gminy Lesznowola

Przeznaczenie i cel: budowa społeczeństwa informacyjnego, wyrównanie szans „Wieś
- Miasto”.

Gmina Lesznowola planuje inwestycję w zakresie zbudowania infrastruktury szerokopasmowego Internetu na terenie całej gminy. Wartością dodaną tego projektu będzie darmowy dostęp również dla mieszkańców Zgorzały i możliwość korzystania z zasobów sieci 
w ramach idei tzw. „Internetu socjalnego”.

IV. Budowa małej infrastruktury turystycznej

Przeznaczenie i cel: Porządkowanie i utrzymanie zieleni we wsi według indywidualnych możliwości właścicieli  posesji. Poprawi to wizerunek wsi i przyczyni się do wzrostu atrakcyjności miejscowości.

Zadanie – Organizacja imprez kulturalnych i sportowych

Przeznaczenie i cel: Dbanie o tradycję oraz wymiar integracyjny i międzypokoleniowy.

# Footnotes

Wniosek jest obecnie na etapie oceny.

W tym wnioskowana wartość dofinansowania: 1 922 155,27 zł.

Gmina Lesznowola jest partnerem projektu, Liderem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, wniosek został zatwierdzony do realizacji.

W tym wnioskowana wartość dofinansowania: 153 000 000 zł.

Gmina Lesznowola jest partnerem projektu, Liderem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, wniosek został zatwierdzony do realizacji.

W tym wnioskowana wartość dofinansowania: 51 000 000 zł.

W zależności od potrzeb.

W zależności od potrzeb.

Gmina Lesznowola złożyła w 2009 roku wniosek o dofinansowanie projektu dotyczącego Fazy I ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego 2007-2013.