Lesznowola, dnia 13.05.2014r.

RZP.271.2.02.03.2014

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

przetargowym na: „Rozbudowę ul. Uroczej               w Stefanowie”.

Gmina Lesznowola - Zamawiający informuje, iż w w/w  postępowaniu przetargowym w dniach 07, 08 oraz 09.05.2014r. wpłynęły zapytania ofertowe następującej treści:

Pyt.1

W jakiej pozycji kosztorysowej należy uwzględnić nakłady na wykonanie kanału z rur PP Dz600mm X-stream w ilości równej L=98,5m zgodnie z załączonym profilem podłużnym ( rys. nr 5_profil podłużny nr 3 )? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Pyt.2

W dokumentacji projektowej brak jest rysunku szczegółu konstrukcyjnego wylotu do rowu ( rys. nr 5_profil podłużny ). Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę za zastosowanie elementu prefabrykowanego wg KPED?

Pyt.3

Czy Zamawiający dysponuje operatem wodno prawnym? Jeżeli tak prosimy o załączenie.

Pyt.4

Z jakiego materiału jest wykonany wodociąg w ul. Uroczej?

Pyt.5

W załączonym projekcie zagospodarowania terenu jest zapis o oczyszczeniu i odmuleniu rowów na długości 100m przed i za przepustem. Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej w której należy uwzględnić ww. nakłady. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Pyt.6

Specyfikacje Techniczne dotyczące wykonania bitumicznych warstw nawierzchni oparte są na nieaktualnych wymaganiach WT-2 2008. Prosimy o potwierdzenie, że warstwy bitumiczne konstrukcji nawierzchni mają być wykonane zgodnie z aktualnymi wymaganiami WT-2 2010.

Pyt.7

Kto jest właścicielem materiałów z rozbiórki warstw nawierzchni oraz elementów dróg – Zamawiający czy wykonawca? Jeśli Zamawiający – prosimy o wskazanie dokładnego miejsca,     w które wykonawca ma odwieźć materiał z rozbiórek.

Pyt.8

Zgodnie z projektem branży drogowej należy na czas budowy zabezpieczyć punkty osnowy geodezyjnej. Prosimy o podanie ilości tych punktów.

Pyt.9

Czy w ramach niniejszego zadania należy wykonać stabilizację trwałą pasa drogowego odpowiednimi znakami? Jeśli tak – prosimy o udostępnienie specyfikacji ( rysunków ) tych znaków, gdyż dokumentacja projektowa nie precyzuje tego.

Pyt.10

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie mieszanki mineralno – asfaltowej na warstwę wiążącą konstrukcji nawierzchni jezdni z zastosowaniem asfaltu niemodyfikowanego polimerem?

Pyt.11

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie mieszanki mineralno – asfaltowej konstrukcji nawierzchni jezdni z zastosowaniem asfaltu niemodyfikowanego polimerem?

Pyt.12

Prosimy o udostępnieniem dokumentacji geotechnicznej, o której mowa w punkcie 7.1 projektu branży drogowej.

Pyt.13

Zgodnie z punktem 10 projektu branży drogowej. Zamawiający nie jest właścicielem wszystkich działek, które będą czasowo zajmowane podczas realizacji inwestycji. Jak wysokie koszty poniesie wykonawca z tytułu zajęcia czasowego działek?

Pyt.14

Zgodnie z punktem 10 projektu branży drogowej Zamawiający nie jest właścicielem wszystkich działek, na których ma powstać nowa droga. Jak wysokie koszty wywłaszczeń lub wykupu gruntu poniesie wykonawca?

Pyt.15

Na rysunku nr 8 projektu branży drogowej widnieją barieroporęcze U-11b oraz wygrodzenia U-11a. Prosimy o podanie dokładnych ilości wygrodzeń oraz barieroporęczy, które należy wykonać, gdyż z dokumentacji projektowej ich ilość jasno nie wynika.

Pyt. 16

W projekcie branży sanitarnej na rys. 7 widnieje osadnik pionowy, natomiast w przedmiarze robót jest informacja nt. osadnika poziomego. Czy osadnik należy wykonać zgodnie z projektem czy przedmiarem robót?

Pyt. 17

W przedmiarze robót brakuje pozycji dotyczącej kanału z rur X-Stream DN 600, który widnieje na profilu w projekcie branży sanitarnej ( rys. 5 ). Czy zakres robót obejmuje również wykonanie tego kanału?

Pyt.18

Czy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie nawierzchnię z kostki brukowej na ścieżce rowerowej o szerokości 2m i dł. ok. 600mb, gdyż brak jest tej nawierzchni w przedmiarze?

Pyt.19

Czy Zamawiający w ramach czasowej organizacji ruchu zaakceptuje całkowite zamknięcie ulicy, jeżeli tak to na jaki okres, gdyż to jedyna asfaltowa droga do fabryki KAMIS?

Odpowiedzi:

Ad.1.

Przedmiar robót został uzupełniony;

Ad.2.

Dokumentacja projektowa zawiera rysunek – schemat wylotu do rowu (rys. nr11).

Ad.3.

Operat przekazujemy w załączeniu.

Ad.4.

Wodociąg biegnący w pasie drogowym ul. Uroczej w Stefanowie podlega przebudowie tylko w obrębie przyłączy do hydrantów ppoż. wraz z hydrantami. Zastosować żeliwo sferoidalne (zgodnie z przedmiarem robót).

Ad.5.

Przedmiar robót został zaktualizowany.

Ad.6.

Potwierdzamy, że warstwy bitumiczne konstrukcji nawierzchni powinny zostać wykonane w oparciu o aktualnie obowiązujące WT-2 2010

Ad.7.

Właścicielem materiałów z rozbiórki warstw nawierzchni oraz elementów dróg jest Wykonawca.

Ad.8.

Ilość punktów osnowy geodezyjnej Wykonawca powinien oszacować na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem przyjętej przez siebie technologii prowadzenia robót.

Ad.9.

W ramach niniejszego zadania nie należy wykonywać trwałej stabilizacji pasa drogowego. Przedmiar został zaktualizowany

Ad.10.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany mieszanki mineralno asfaltowej z polimeroasfaltem stosowaną na warstwę ścieralną.

Ad.11.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany mieszanki mineralno asfaltowej z polimeroasfaltem stosowaną na warstwę wiążącą.

Ad.12.

W załączeniu udostępniam dokumentację geotechniczną projektu branży drogowej.

Ad.13 i 14

Z tytułu zajęcia działek Wykonawca nie ponosi żadnych kosztów. Wszelkie sprawy odszkodowań reguluje zamawiający, zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Ad.15.

Należy wykonać 175 mb bariero poręczy U-11b i 30 mb balustrady U-11a. Przedmiar robót został zaktualizowany.

Ad16.

Osadnik piasku należy wykonać wg części opisowej i rysunkowej dokumentacji projektowej.

Ad17.

Przedmiar robót został uzupełniony;

Ad.18.

Tak Wykonawca ma uwzględnić w wycenie wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bezfazowej w kolorze czerwonym na ścieżce rowerowej.  Przedmiar robót został zaktualizowany.

Ad. 19.

Zamawiający zaakceptuje całkowite zamknięcie ulicy jedynie w dni wolne od pracy, tj. soboty i niedziele oraz ewentualne święta.

Przedmiotowe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszego postępowania, tym samym prosimy o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Rozdziału 3 pkt. I ppkt. 3 SIWZ prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: 22 757-92-70.

Za powyższe z góry dziękujemy.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Zastępca Wójta mgr Marek Ruszkowski

W załączeniu:

- Przedmiar robót – uzupełniony 13.05.2014

- Opinia geotechniczna 13.05.2014

# Text boxes

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.pl , wojt@lesznowola.pl

# Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60

05-506 Lesznowola