Lesznowola, dnia 08.02.2012r.

RZP - 271/1/01/03/2012

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej

w Jazgarzewszczyźnie i Łoziskach oraz w 
ul. Kolejowej w Starej Iwicznej

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Lesznowola - Zamawiający, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 
05-506 Lesznowola informuje, iż w dniu 07.02.2012r. wpłynęły pytania od Wykonawców, na które udziela się następujących odpowiedzi:

- Czy na terenie objętym zamówieniem występują tereny Lasów Państwowych?

Odp.

Nie.

2. Czy na terenie objętym zamówieniem występują obszary/obiekty objęte ochroną konserwatorską ?

Odp.

Tak, stanowiska archeologiczne.

3. Czy na terenie objętym zamówieniem występują tereny zamknięte?

Odp.

Tak.

4. Czy na terenie objętym zamówieniem występują tereny górnicze?

Odp.

Nie.

5. Czy na terenie objętym zamówieniem występuje obszar Natura 2000?

Odp.

Nie.

6. Czy na terenie objętym zamówieniem występuje pełne pokrycie mapowe?

Odp.

Tak.

7. Czy mapy zasadnicze na terenie objętym zamówieniem są w wersji elektronicznej czy analogowej?

Odp.

Dla terenu objętego zamówieniem dostępne są mapy w wersji elektronicznej.

8. Czy dla terenu objętego opracowaniem Zamawiający posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, czy konieczne będzie wystąpienie o pozyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego?  ?

Odp.

Przedmiotowe tereny są w znacznej części objęte MPZP. MPZP nie posiada cześć terenów na północ od ul Fabrycznej w Łoziskach, a więc  może być konieczne wystąpienie o decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego.  Bardziej szczegółowe informacje dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Gminy Lesznowola  www.lesznowla.pl lub w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego nr tel. 22 757 93 40 wew. 202, 203.

9. Czy gmina posiada opracowanie „Inwentaryzacja przyrodnicza terenów gm. Lesznowola”? Kiedy wykonane?

Odp.

Nie.

10. Czy na obszarze objętym zakresem projektu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie występują obszary „Natura 2000”, tereny górnicze, tereny zamknięte lub objęte ochroną konserwatorską, w strefie ochrony wód, krajobrazu chronionego, parku krajobrazowego lub podobnej?

Odp.

Na terenie planowanej inwestycji znajduje się obszar chronionego krajobrazu, nie ma obszaru NATURA 2000. Istnieją stanowiska archeologiczne oraz obszar zamknięty należący do PKP.

11. Kto jest zarządcą dróg na terenie objętym przetargiem?

Odp.

Na terenie objętym projektem znajdują się drogi powiatowe, gminne i prywatne oraz droga wojewódzka nr 721 (ul. Słoneczna).

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lokalizację kanałów w pasie istniejących dróg?

Odp.

Wyrażamy zgodę na prowadzenie kanałów w drogach po uzyskaniu zgody zarządcy drogi.

13. Czy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (§2 ust. 1 umowy) obejmuje całość terenów określonych jako zakres opracowania projektu oznaczonego na mapach stanowiących Zał. nr 9 do SIWZ?

Odp.

Przedmiotowe tereny są w znacznej części objęte MPZP. MPZP nie posiada cześć terenów na północ od ul Fabrycznej w Łoziskach.  Bardziej szczegółowe informacje dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Gminy Lesznowola  www.lesznowla.pl lub w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego nr tel. 22 757 93 40 wew. 202, 203.

14. Czy łączna objętość ścieków (Qdśr) odprowadzanych z terenów objętych opracowaniem projektu kanalizacji jest równa sumie odpływów określonych w poz. 1 Warunków technicznych tj. 857 m3/d?

Odp.

Nie.

15. Czy opracowanie dokumentacji ma obejmować wykonanie projektu przyłączy do działek niezabudowanych, których zabudowę przewiduje MPZP? Do ilu działek?

Odp.

Opracowanie projektu przyłączy dotyczy wszystkich działek, których właściciele zgłoszą chęć udziału w tym przedsięwzięciu. Zakładamy, iż będzie to około 340 przyłączy.

16. Czy projekt przyłącza należy wykonać do ściany budynku? Czy do pierwszej studzienki na działce ?

Odp.

Należy opracować projekt przyłączy do poszczególnych posesji, zakończonych studzienką przyłączeniową usytuowaną w miejscu wskazanym przez właściciela nieruchomości.

17. Czy brak zgody (odmowa pisemna) właściciela nieruchomości na wykonanie projektowanego kanału (rurociągu, przepompowni ścieków) będzie stanowić podstawę (uzasadnienie) do zmiany terminu wykonania zamówienia?

Odp.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy tylko w następujących przypadkach:

a) jeżeli z opracowanej i zatwierdzonej koncepcji wyniknie zwiększenie długości sieci kanalizacyjnej o ponad 10% w stosunku do szacunkowej długości sieci określonej przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – będzie możliwa zmiana terminu wykonania zamówienia, jednak nie więcej niż o 45 dni,

b) wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku oczekiwania na uzyskanie uzgodnień, opinii, warunków do projektowania oraz na wydanie wszelkich pozwoleń i decyzji przez właściwe organy trwających dłużej niż ustawowy okres załatwiania danej sprawy,

c) zmiany przepisów prawa, które nastąpią w trakcie realizacji zamówienia i będą skutkować koniecznością uzyskania dodatkowych dokumentów i uzgodnień,

d) zmiany warunków technicznych zrzutu ścieków do punktów odbiorczych zlokalizowanych poza terenem Gminy Lesznowola,

e) zmiany ustawowej stawki podatku VAT.

18. Czy zapis w poz. III rozdz. 4 SIWZ (cena ryczałtowa) dotyczy przypadku gdy faktyczny zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji będzie znacznie (powyżej 10%) większy od wielkości określonych w poz. 1.2.1 rozdz. 2 SIWZ?

Odp.

Tak.

19. Jeżeli w trakcie uzgodnień z właścicielami gruntów wystąpią trudności lub nie będzie możliwości uzyskania zgody na dysponowanie gruntem (np. nieuregulowany stan prawny działek) to czy Zamawiający pomoże w jej uzyskaniu?

Odp.

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy w trakcie uzgodnień w właścicielami gruntów.

20. Czy Wójt Gminy skieruje do Starosty wniosek dot. czasowego ograniczenia praw rzeczowych właściciela, który odmówi zgody na wykonanie projektowanych kanałów i rurociągów?

Odp.

Działanie takie jest absolutną ostatecznością po wyczerpaniu wszelkich innych możliwości i nigdy nie było stosowane przy opracowywaniu projektów na terenie Gminy Lesznowola.

21. Czy projektowane kolektory ściekowe będą przekraczać tereny zamknięte, np. PKP?

Odp.

To zależy od koncepcji jaką przedstawi Projektant.

22. Czy projektowane kolektory ściekowe znajdują się w całości na terenie jednej gminy?

Odp.

Tak.

23. Czy Zamawiający wymaga opracowania projektu gospodarki zielenią?

Odp.

Nie.

24. Jaki jest charakter dróg w pasach których projektowana jest kanalizacja (drogi gminne, wojewódzkie, krajowe)?

Odp.

Na terenie objętym projektem znajdują się drogi powiatowe, gminne i prywatne oraz droga wojewódzka nr 721 (ul. Słoneczna).

25. Czy należy opracować jeden projekt na wszystkie przyłącza łącznie?

Odp.

Tak, jest taka możliwość.

26. Czy Zamawiający wymaga, aby dla całego zakresu oprócz przyłączy opracowany został jeden projekt (1 pozwolenie na budowę) czy kilka mniejszych projektów (więcej pozwoleń na budowę)?

Odp.

Zamawiający oczekuje jednego pozwolenia na budowę dla całości zadania.

27. Czy uzgodnienie przykanalika należy wykonać do pierwszej studzienki na posesji (za ogrodzeniem) czy też od kanału do budynku? Analogicznie jak należy wykonać projekt przykanalika sanitarnego?

Odp.

Należy opracować projekt przyłączy kanalizacyjnych do poszczególnych posesji, zakończonych studzienką przyłączeniową usytuowaną w miejscu wskazanym w uzgodnieniu przez właściciela nieruchomości.

28. Czy Zamawiający przewiduje górną granicę łącznej wysokości kar umownych?

Odp.

Nie.

Uwaga:

Sprostowanie do pisma  nr  RZP - 271/1/01/03/2012 z dnia 07.02.2012r.:

Na terenie objętym projektem znajdują się: drogi powiatowe, gminne, prywatne oraz droga wojewódzka nr 721 (ul. Słoneczna).

Przedmiotowe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszego postępowania, tym samym prosimy o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami z Rozdziału 3 pkt I ppkt 3 SIWZ prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: (22) 757-92-70.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Z-ca Wójta mgr Marek Ruszkowski

# Text boxes

# Urząd Gminy Lesznowola

05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.pl , wojt@lesznowola.pl