Projekt

Uchwała Nr ………….

Rady Gminy Lesznowola

z dnia …………. 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018 – 2033, Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego  Sp. z o.o. w Lesznowoli.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875), oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z póź. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych na lata 2018 – 2033, Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego  
Sp. z o.o. w Lesznowoli, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Lesznowolskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu 
Sp. z o.o.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

Załącznik nr 1

do uchwały Rady Gminy Lesznowola

Nr ………z dnia ………...2017

| Załącznik do uchwały Zarządu Nr 28/1/17 z dnia 06.10.2017 r. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018 – 2033, Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Lesznowoli |
| --- |
| Lp. | Nazwa zadania/źródło finansowania | Całkowity koszt zadania netto w zł | Nakłady netto w roku w zł |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2033 |
| 1 | Budowa Zespołu szkół w Zamieniu | 41 000 000 | 400 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 30 500 000 |
|  | Środki własne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Środki budżetu gminy | 41 000 000 | 400 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 30 500 000 |
|  | Inne środki publiczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łazach (inwestycja w trakcie realizacji - 4.350 000 zł koszty roku 2017) | 14 000 000 | 9 000 000 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Środki własne | 5 180 000 | 3 330 000 | 0 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Środki budżetu gminy | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | Inne środki publiczne | 8 820 000 | 5 670 000 | 0 | 410 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Zamieniu | 18 550 000 | 4 000 000 | 9 000 000 | 5 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Środki własne | 6 860 000 | 1 480 000 | 3 330 000 | 2 050 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Środki budżetu gminy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Inne środki publiczne | 11 690 000 | 2 520 000 | 5 670 000 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Przebudowa kanału tłocznego odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni Zamienie | 3 230 000 |  |  |  | 3 230 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Środki własne | 1 195 000 | 0 | 0 | 0 | 1 195 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Środki budżetu gminy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Inne środki publiczne | 2 035 000 | 0 | 0 | 0 | 2 035 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Budowa stacji uzdatniania wody w Zamieniu | 2 500 000 | 2 000 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Środki własne | 925 000 | 740 000 | 185 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Środki budżetu gminy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Inne środki publiczne | 1 575 000 | 1 260 000 | 315 000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lp. | Nazwa zadania/źródło finansowania | Całkowity koszt zadania netto w zł | Nakłady netto w roku w zł |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2033 |
| 6 | Budowa sieci wodociągowej dla stacji dla stacji uzdatniania wody w Zamieniu | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Środki własne | 407 000 | 407 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Środki budżetu gminy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Inne środki publiczne | 693 000 | 693 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Budowa sieci kanalizacyjnej Janczewice, Lesznowola - (inwestycja w trakcie realizacji) | 7 500 000 | 3 300 000 | 4 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Środki własne | 4 000 000 | 3 300 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Środki budżetu gminy | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Inne środki publiczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Budowa zintegrowanego systemu mapy GIS | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Środki własne | 74 000 | 0 | 0 | 0 | 74 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Środki budżetu gminy |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | Inne środki publiczne | 126 000 | 0 | 0 | 0 | 126 000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wykonanie projektu budowy oczyszczalni ścieków w Janczewicach | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Środki własne | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Środki budżetu gminy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Inne środki publiczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Budowa oczyszczalni ścieków w Janczewicach | 16 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 10 000 000 | 0 |
|  | Środki własne | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 5 000 000 | 0 |
|  | Środki budżetu gminy |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Inne środki publiczne | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 5 000 000 | 0 |
| 11 | Wykonanie projektu budowy bazy techniczno - biurowej | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Środki własne | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Środki budżetu gminy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Inne środki publiczne |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Budowa bazy techniczno - biurowej | 4 500 000 | 0 | 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Środki własne/kredyt | 4 500 000 | 0 | 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Lp. | Nazwa zadania/źródło finansowania | Całkowity koszt zadania netto w zł | Nakłady netto w roku w zł |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2033 |
|  | Środki budżetu gminy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Inne środki publiczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Budowa kanału sanitarnego tłocznego z przepompownią w Nowej Woli ul. Kielecka i Krasickiego | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Środki własne/kredyt | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Środki budżetu gminy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Inne środki publiczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Razem | 110 080 000 | 20 900 000 | 15 500 000 | 9 500 000 | 7 130 000 | 9 100 000 | 13 100 000 | 30 500 000 |
|  | w tym środki własne | 31 031 000 (+ wydatkowane w roku 2017 4 350 000) | 10 357 000 | 4 715 000 | 4 290 000 | 3 669 000 | 3 000 000 | 5 000 000 |  |
|  | środki budżetu gminy | 44 500 000 | 400 000 | 4 800 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 30 500 000 |
|  | inne środki publiczne | 30 199 000 | 10 143 000 | 5 985 000 | 3 910 000 | 2 161 000 | 3 000 000 | 5 000 000 |  |

# Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Lesznowola

w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018 – 2033, Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego  Sp. z o.o. w Lesznowoli.

Uchwalenie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018 – 2033, Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego  Sp. z o.o. w Lesznowoli w przedmiotowym zakresie, następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328).

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. złożyło w dniu 9 października 2017 roku wniosek o uchwalenie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018 – 2033, Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego  Sp. z o.o. w Lesznowoli, sporządzony zgodnie z w/w przepisami.

Przedłożony w/w plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy Lesznowola określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oraz ustaleniami zezwolenia wydanego Lesznowolskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.