Lesznowola, dnia 15.01.2010r.

RZP - 341/2/01/02/2010

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

ZADANIE 1: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej na: Przebudowę ul. Gminnej Rady Narodowej wraz z aktualizacją geodezyjną w Lesznowoli (długość opracowania ok. 1100,00 m).

ZADANIE 2: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej na: Budowę ul. Karasia od ul. Sadowej z wytyczeniem geodezyjnym w Mrokowie (długość opracowania ok. 400,00 m).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ORAZ

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Lesznowola - Zamawiający, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 
05-506 Lesznowola zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w dniu 13.01.2010r. do niniejszego postępowania przetargowego wpłynęło zapytanie od Wykonawcy, na które udziela się następującej odpowiedzi:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy po jej zawarciu i przesunięcie terminów realizacji przedmiotu umowy z powodu nieprzewidzianych okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, jak poniżej:

- wystąpienia niezależnego od wykonawcy przedłużania się pozyskiwania uzgodnień, warunków do projektowania oraz wszelkich decyzji trwających dłużej niż ustawowy okres załatwiania danej sprawy?

- wystąpienia trudności w pozyskaniu uzgodnień z właścicielami prywatnymi w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego gruntów?

- innych niż wymienione sytuacji, na które nie miał wpływu wykonawca i których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, uniemożliwiających wykonanie zadania w terminie określonym w umowie ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy po jej zawarciu i przesunięcie terminu realizacji umowy z powodu nieprzewidzianych okoliczności niezawinionych przez wykonawcę, o których mowa w pkt. 1 i 2 niniejszego zapytania.

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

W Rozdziale 2 pkt. II SIWZ jest:

Zamówienie należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie:

Zadanie 1: 10 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Zadanie 2: 10 miesięcy od daty zawarcia umowy.

W Rozdziale 2 pkt. II SIWZ treść zmienia się na:

- Zamówienie należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie:

Zadanie 1: 10 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Zadanie 2: 10 miesięcy od daty zawarcia umowy.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z powodu nieprzewidzianych okoliczności niezawinionych przez wykonawcę w przypadku:

- wystąpienia niezależnego od wykonawcy przedłużania się pozyskiwania uzgodnień, warunków do projektowania oraz wszelkich decyzji trwających dłużej niż ustawowy okres załatwiania danej sprawy.

- wystąpienia trudności w pozyskaniu uzgodnień z właścicielami gruntów w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego.

Jednocześnie Zamawiający zmienia wzór umowy dla Zadania nr 1 stanowiący załącznik nr 9A do SIWZ oraz wzór umowy dla Zadania nr 2 stanowiący załącznik nr 9B do SIWZ poprzez zmianę §4,  który otrzymuje brzmienie:

1. Termin wykonania kompletnej dokumentacji wynosi: 10 miesięcy od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z powodu nieprzewidzianych okoliczności niezawinionych przez wykonawcę w przypadku:

a) wystąpienia niezależnego od wykonawcy przedłużania się pozyskiwania uzgodnień, warunków do projektowania oraz wszelkich decyzji trwających dłużej niż ustawowy okres załatwiania danej sprawy.

b) wystąpienia trudności w pozyskaniu uzgodnień z właścicielami gruntów w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego.

Zmienione wzory umów dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2 stanowią załączniki do niniejszego pisma. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą zaakceptowane zmienione wzory umów.

Przedmiotowe wyjaśnienie oraz zmiana stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia niniejszego postępowania, tym samym prosimy o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Rozdziału 3 pkt. I ppkt. 3 SIWZ prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: (0-22) 757-92-70.

Z poważaniem

Wójt

mgr Maria Jolanta Batycka - Wąsik

Załączniki:

Zmieniony Załącznik nr 9A i Załącznik nr 9B do SIWZ.

# Text boxes

# Urząd Gminy Lesznowola

05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.waw.pl , wojt@lesznowola.waw.pl